Приложение

к распоряжению администрации

Саровского сельского поселения

от 01.03.2012 № 14

ПЛАН

мероприятий по благоустройству муниципального образования «Саровское сельское поселение» на 2012 год

Общие данные по муниципальному образованию (на 1 января 2012 года):

Общая численность населения - 1610

Общая площадь муниципального образования - 32565 га.

Общая протяженность дорог, в том числе в твердом покрытии – 25,13 км.

Протяженность сетей наружного освещения – 20,8 км.

Протяженность тротуаров в твердом покрытии ( в устроенном виде) – 0,2 км.

Площадь озелененной территории (кроме лесов) – 0,2 га.

Протяженность ливневых канализаций и дренажных систем – 3,8 км.

Наличие полигона твердых бытовых отходов, соответствующего санитарным и экологическим нормам - 1

| № п/п/ | Наименование мероприятия | Объем работ | Место проведения | Финансирование тыс.руб. | Источник финансирования, Тыс.руб. | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 раздел «Содержание»: |
| 1 | Зимнее содержание дорог и тротуаров | Очистка 25 км. автодорог от снега | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тискино, д. Новосондрово | 270 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 2 | Летнее содержание дорог и тротуаров | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Содержание автобусных остановок | Окраска 2-х остановок | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, | 3,0 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 4 | Очистка ливневых канализаций и дренажных систем ( в т.ч. водопропускных труб) | Очистка 1,2 км. водоотводных канав от мусора, ила | п. Большая Саровка, | 30 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 5 | Очистка и благоустройство подведомственных территорий |  | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тискино, д. Новосондрово |  | Внебюджетные средства | Администрация Саровского сельского поселения; Руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения |  |
| 6 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тискино, д. Новосондрово | 40 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 7 | Содержание мест захоронения |  | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тискино, | 2 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 8 | Обрезка и снос аварийных деревьев | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Содержание уличного освещения | Замена 5 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светильники | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тискино, | 62 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 10 | Содержание памятников |  | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, | 30 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 11 | Содержание объектов озеленения | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Содержание полигона твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Иные мероприятия | - | - | - | - | - |  |
| 2 раздел «Ремонт»: |
| 1 | Капитальный ремонт дорог | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Текущий ремонт дорог | Ремонтное профилирование 25 км. автодорог с добавлением нового материала | п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тискино | 600 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 3 | Ремонт тротуаров | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Ремонт уличного освещения | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ремонт фасадов зданий | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Ремонт детских и спортивных площадок |  | п. Большая Саровка | 10 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 7 | Ремонт ливневых канализаций и дренажных систем ( в т.ч. водопропускных труб) | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Ремонт остановочных комплексов | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Ремонт ограждения кладбища | 300 м. | п. Большая Саровка | 18 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 3 раздел «Строительство» |
| 1 | Строительство дорог с твердым покрытием | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство тротуаров | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство уличного освещения | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Строительство детских и спортивных площадок | Установка игрового комплекса | п. Большая Саровка | 100 | Местный бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 5 | Установка новых остановочных комплексов | Установка 4-х павильонов | п. Большая Саровка, с. Новоильинка | 200 | Областной бюджет | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 6 | Строительство ливневой канализации ( в т.ч. водопропускных труб) | - | - | - | - | Администрация Саровского сельского поселения |  |
| 7 | Иные мероприятия | - | - | - | - |  |  |