АДМИНИСТРАЦИЯ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.06.2019		№18

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

Во исполнение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утверждёнными Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 (далее - приказ Минкомсвязи № 335), распоряжением Администрации Томской области от 07.11.2018 № 740-ра «Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года исполнительных органов государственной власти Томской области на использование отечественного офисного программного обеспечения», в целях обеспечения комплексного подхода по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения:

1. Утвердить план мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно приложению.

2. Определить ответственным за координацию мероприятий по переходу Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения Заместителя главы по вопросам ЖКХ, благоустройства, имущественным и земельным отношениям Трифонову М.Д.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения 		В.Н. Викторов

Приложение к распоряжению

Администрации Саровского

сельского поселения

от 26.06.2019 № 18

План

мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1 | Проведение анализа с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в структурных подразделениях, органах Администрации Саровского сельского поселения | В течение I полугодия 2019 года | Отчёт, содержащий оценку совместимости прикладного программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения; оценку совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием; факторы препятствующие переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения; классификация автоматизированных рабочих мест по группам с учётом достижения показателей эффективности: 1. Рабочие места, которые можно перевести на использование отечественного офисного программного обеспечения. 2. Рабочие места, которые имеют препятствующие факторы по использованию отечественного офисного программного обеспечения, а устранение этих факторов возможно в рамках полномочий исполнительного органа. 3. Рабочие места, которые имеют препятствующие факторы по использованию отечественного офисного программного обеспечения, а устранение этих факторов невозможно в рамках полномочий исполнительного органа. |
| 2 | Формирование требований к функциональным, техническим эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | I полугодие 2019 года | Сформированы требования к функциональным, техническим эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 3 | Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также, при необходимости, модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры | апрель – июль 2019 года | Сформирован перечень мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также, при необходимости, модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры |
| 4 | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учётом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | в течение 2019 года | Проведена корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учётом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 5 | Подготовка финансово-экономического обоснования перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | январь – август 2019 года | Направление предложений для включения в бюджет средств, необходимых на закупку и установку отечественного программного обеспечения |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры Администрации Саровского сельского поселения в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 1 | При создании, развитии, эксплуатации информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности в рамках исполнения своих полномочий, предусматривать преимущественно использование отечественного офисного программного обеспечения | 2019-2020 годы | Предусмотрены мероприятия в муниципальных программах, ведомственных целевых программах Колпашевского района по приоритетному использованию российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 2 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019-2020 годы | Технологическая инфраструктура адаптирована с учётом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1 | Создание программно-аппаратного стенда в целях апробации отечественного офисного программного обеспечения | 2-й, 3-й квартал 2019 года | Создан стенд для апробации отечественного офисного программного обеспечения. Подготовлен комплект офисного программного обеспечения для типового автоматизированного рабочего места пользователей |
| 2 | Обеспечение защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | 2019-2020 годы | Обеспечена защита информации, содержащаяся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечена информационная безопасность при использовании отечественного офисного программного обеспечения |
| 4. Иные мероприятия |
| 1 | Анализ проведённой работы, выявление проблем, появившихся при переходе и использовании отечественного офисного программного обеспечения, разработка мер для их исправления | 2020 год | Выявление и устранение проблем, возникших в процессе перехода и использовании отечественного офисного программного обеспечения |
| 2 | Мониторинг исполнения плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года. | Весь период | Составление отчёта о результатах реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года |

Таблица 2. План-график перехода Администрации Саровского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| №№п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения. % | не менее 35% | не менее 60% |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемых операционных систем. % | не менее 30% | не менее 50% |
| 3 | Почтовые приложения | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4 | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5 | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6 | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа от общего объёма используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 50% | не менее 100% |
| 7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 50% |