АДМИНИСТРАЦИЯ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2010                                                                                                № 14

п. Большая  Саровка

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2011 году на территории Саровского сельского поселения

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территории Саровского сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2011 году на территории Саровского сельского поселения и ответственных лиц за их выполнение согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Глава поселения                                                                   В.Н. Викторов

Приложение к распоряжению

администрации поселения

от 18.03.2011 № 14

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2011 году на территории Саровского сельского поселения Колпашевского района

1.Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика территории, в том числе | Муниципальное образование «Саровское сельское поселение» входит в состав Колпашевского района. Поселение расположено на правобережной и левобережной сторонах р. Обь. Поселение объединяет 5 населённых пунктов: п. Большая Саровка, д. Тискино, с. Новоильинка, д. Новосондрово, д. Чугунка. Общая численность населения на 01.01.2011 – 1622 человек. |
| 1.1 | Площадь территории всего (кв.м) | 325650000 |
| 1.1.1 | Площадь требующая санитарного содержания (кв.м.) | 3600000 |
| 1.1.1.1 | Площадь. требующая постоянного содержания | 340000 |
| 1.1.1.2 | Площадь, требующая периодического содержания | 3260000 |
| 2 | Ответственный за выполнение благоустроительных работ (Ф.И.О., должность. контактные телефоны) | Шуваев Виталий Владимирович Специалист администрации Телефоны: рабочий 2-74-36 мобильный 8 903 953 69 50 |

2.Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять постановление о проведении весенне-летних работ по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов поселения в 2011 году | 20.04.2011 | В. Н. Викторов |
| 2 | Индивидуальная разъяснительная работа с гражданами по обращению с бытовыми отходами. | В течение 2011 г. | В.В. Шуваев |
| 3 | Обобщение предложений граждан по улучшению экологической обстановки в поселении | 05.05.2011 | В. Н. Викторов |
| 4 | Информирование населения о ходе принимаемых мер по улучшению состояния окружающей среды | 1 раз в квартал | В.В. Шуваев |
| 5 | Проверка механизма вывоза мусора от торговых точек | 01.05.2011 | В.В. Шуваев |

3.Мероприятия по благоустройству на 2011 год

3.1.План текущих мероприятий по благоустройству на 2011 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполне ния | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников по очистке территорий населённых пунктов: п. Саровка, д. Чугунка, д. Тискино, с. Новоильинка | Сбор и вывоз мусора на санкционированный объект размещения ТБО | 07.05.2011 | 2,0 | Местный бюджет | В.Н. Викторов |
| 2 | Проведение субботников по очистке территорий кладбищ от мусора | Сбор и вывоз мусора на санкционированный объект размещения ТБО | 14.05.2011 | 2,0 | Местный бюджет | В.В. Шуваев |
| 3 | Выявление несанкционированных свалок и их ликвидация | Сбор и вывоз мусора на санкционированный объект размещения ТБО | ежемесячно | 20,0 | Местный бюджет | В.В. Шуваев |
| 4 | Санитарная очистка береговой полосы озера Таежного | Сбор и вывоз мусора | до 15.06.2011 | 0,5 | Местный бюджет | В.В. Шуваев |
| 5 | Санитарная очистка территорий возле памятников погибшим односельчанам | Сбор и вывоз мусора | до 07.05.2011 | 0,5 | Местный бюджет | А.В. Викторов |
| 6 | Санитарная очистка береговой полосы реки Саровка (1 раз в месяц) | Сбор и вывоз мусора на санкционированный объект размещения ТБО | до 01.10.2011 | 4,0 | Местный бюджет | В.В. Шуваев |
| 7 | Размещение дополнительных 5 урн для мусора на территории поселения | Установка урн | до 01.10.2011 | 0,0 | Местный бюджет | В.В. Шуваев |
| 8 | Организация уборки мусора на автобусных остановках | Сбор и вывоз мусора | ежемесячно | 1,0 | Местный бюджет | В.В. Шуваев |
| ИТОГО: | 30,0 |  |  |

3.2.План дополнительных мероприятий по благоустройству

| №пп | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполне ния | Объем финансирования (тыс. руб) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка саженцев деревьев по периметру «Аллеи призывников» в п. Саровка | Приобретение и посадка 70 саженцев деревьев. | до 15.06.2011 | 2,0 | Внебюджетные средства | А.В Викторов. |
| 2 | Озеленение территорий школ, детского сада, предприятий | Посадка цветов, саженцев деревьев, | до 15.06.2011 | 4,0 | Внебюджетные средства | Руководители предприятий |
| ИТОГО: | 6,0 |  |  |