**АДМИНИСТРАЦИЯ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2012 № 27

п. Большая Саровка

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Саровского

сельского поселения в 2012 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период ледохода и половодья в 2012 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению последствий затопления д. Тискино весной 2012 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Саровского сельского поселения согласно приложению № 2.
3. Администрации Саровского сельского поселения:
   1. До 20 марта 2012 года предоставить в отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района смету расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод.
   2. Подготовить и держать в технической готовности плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию.
   3. Разработать порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств в период осуществления противопаводковых мероприятий.
   4. Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления муниципального образования «Саровское сельское поселение».

Глава поселения В.Н. Викторов

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 15.03.2012 № 27

***План мероприятий***

***по предупреждению последствий затопления д. Тискино весной 2012 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Срок исполнения*** | ***Ответственные*** |
| 1 | Проведение рабочего совещания с руководителями и специалистами в д. Тискино | До 20 марта 2012 года | В.Н. Викторов |
| 2 | Похозяйственный обход в д. Тискино с целью выявления проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | До 28 марта 2012 года | В.Ф. Крамская |
| 3 | Решение вопроса о создании запаса продуктов первой необходимости в магазине д. Тискино на случай затопления территории деревни | До 28 марта 2012 год | В.Н. Викторов |
| 4 | Решение вопроса об обеспечении жителей  д. Тискино хлебом | До 25 марта 2012 года | В.Н. Викторов |
| 5 | Заключить договоры с двумя владельцами моторных лодок для использования их в различных внештатных ситуациях, связанных с затоплением д. Тискино | До 20 марта 2012 года | В.В. Шуваев |
| 6 | Создать в п. Большая Саровка экстренный запас бензина, дизтоплива и масел на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с паводком | До 28 марта 2012 года | В.Н. Викторов |
| 7 | Решить вопрос о создании запаса необходимых медикаментов в ФАП  п. Большая Саровка и д. Тискино | До 20 апреля 2012 года | В.Н. Викторов |
| 8 | Создать в п. Большая Саровка запас пиломатериала и гвоздей | До 28 марта 2012 года | В.В. Шуваев |
| 9 | Создать в д. Тискино пост наблюдения за уровнем воды в критический период | До 1 апреля 2012года | В.Ф. Крамская |
| 10 | Составить списки больных и престарелых людей, требующих первоочередной помощи в случае экстренного затопления | До 28 марта 2012года | В.Ф. Крамская |

Приложение № 2 к постановлению

администрации поселения

от 15.03.2012 № 27

***СПИСОК***

***противопаводковой комиссии Саровского сельского поселения***

1. В.Н. Викторов – председатель – Глава Саровского сельского поселения;
2. В.В. Шуваев - заместитель председателя – специалист администрации Саровского сельского поселения;
3. В.Ф. Крамская– библиотекарь Саровского СКДЦ.
4. О.В. Семушин – директор МОУ «Тискинская ООШ»
5. М.Ю.Черенкова – депутат Совета поселения.

Ответственный за создание нештатного водомерного поста – Тавокин В.П.,

телефон 77443.