АДМИНИСТРАЦИЯ

САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013                                                                                                                                   № 46

п. Большая Саровка

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2013 году работ по благоустройству территории Саровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Саровского сельского поселения.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы поселения Лутчикову Н.В.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                         В.Н. Викторов

Л.В. Хохлова

27421

Приложение  к постановлению

Администрации Саровского

сельского поселения

от 10.04.2013г. № 46

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2013 год

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству. | май-июнь | Лутчикова Н.В. |
| 2 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий. | еженедельно | Руководители предприятий |
| 3 | Проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования. | в течение года | Викторов В.Н. Депутаты по своим округам |
| 4 | Выделение транспорта населению для организованного вывоза мусора во время субботников. | май-июнь | Викторов В.Н. |
| 5 | Проведение экологической акции «Родному селу - чистые улицы». | май | Викторов В.Н. Депутаты по своим округам |
| 6 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей. | до 08.05.2013г | Викторов В.Н. Лутчикова Н.В. Фатеева О.В. |
| 7 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора). | июнь | Викторов В.Н. Лутчикова Н.В. Фатеева О.В. |
| 8 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО. | в течение года | Лутчикова Н.В. |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах. | в течение года | Викторов В.Н. |
| 10 | Завоз песка на имеющиеся детские игровые площадки, косметический ремонт детских игровых площадок. | май-июнь | Викторов В.Н. Фатеева О.В. |
| 11 | Провести озеленение территории, прилегающей к административным зданиям предприятий и учреждений. | до 15.06.2013г. | Руководители предприятий |
| 12 | Провести смотр-конкурс на звание : - 1) «Лучший дом, квартира». - 2) Лучшее подворье – «Есть в деревне дома - души моей отрада». - 3) Лучшее благоустройство и озеленение закрепленной территории предприятия, учреждения, организации - «Образец чистоты и порядка». | июль-сентябрь | Администрация и Совет депутатов поселения |
| 13 | Проведение конкурса на лучшую зимнюю композицию, снежную фигуру. | декабрь | Администрация и Совет депутатов поселения |
| 14 | Содержание дорог местного значения. | в течение года | Викторов В.Н. |