АДМИНИСТРАЦИЯ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.05.2011                                                                                                № 22

п. Большая  Саровка

| О подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимний период 2011-2012 годов |  |
| --- | --- |

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.02.2011 № 40-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов» и в целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Саровского сельского поселения в зимний отопительный период 2011-2012 годов утвердить:

1) План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

3) Состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

4) Положение о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

2. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к 1 сентября 2011 г.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  специалиста Администрации поселения В.В. Шуваева.

Глава поселения	В.Н. Викторов

Приложение № 1 к распоряжению

администрации Саровского сельского поселения от 19.05.2011 № 22

Мероприятия

по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период

2011-2012 годов

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к работе в ОЗП объектов водоснабжения | до 01.09.2011 | В.В. Шуваев |
|  | Подготовка к работе в ОЗП объектов теплоснабжения | до 15.08.2011 | В.В. Шуваев |
|  | Установка автономного генератора в котельной | до 15.08.2011 | В.Н. Викторов |
|  | Осуществление контроля за наличием нормативного запаса топлива | постоянно | В.Н. Викторов |
|  | Предоставление в отдел ЖКХ Администрации района месячных форм отчетности | Весь отчетный период | В.В. Шуваев |
|  | Подготовка к работе в ОЗП объектов социальной сферы и жилищного фонда |  | В.В. Шуваев |
|  | Проведение оценки готовности к работе в ОЗП: оформление паспортов, актов готовности объектов социальной сферы | до 15.08.2011 | В.В. Шуваев |
|  | Провести обследование муниципального жилого фонда на предмет ремонта печей | до 01.06.2011 | В.В. Шуваев |
|  | Организация проведения капитального ремонта печей в муниципальном жилом фонде | до 01.09.2011 | В.В. Шуваев |
|  | Оформление паспортов готовности жилых домов к эксплуатации | до 01.09.2011 | В.В. Шуваев |

Приложение № 2 к распоряжению

рдминистрации Саровского сельского поселения от 19.05.2011 № 22

| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма, тыс.руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет | Район. бюджет | Бюджет поселения | Средства предприятий |  |
| Ремонт котельных |
| 1 | п. Б. Саровка МОУ «Саровская СОШ» | Текущий ремонт отопительных котлов и системы отопления (промывка системы, регулировка, покраска) | до 15.06.2011 |  |  |  | 4,0 | Т.А.Плотникова т. 27-4-34 |
| 2 | МДОУ «Саровский детский сад» | Текущий ремонт отопительных котлов и системы отопления (промывка системы, регулировка) | до 15.06.2011 |  |  |  | 3,0 | Л.В. Дьякина Т. 27-4-26 |
| Ремонт скважин и водонапорных башен |
| 3 | с. Новоильинка | Замена дверей в здании водопроводной башни, ремонт и утепление скважины | до 10.09.2011 |  |  | 20,0 |  | В.В. Шуваев т. 27-4-36 |
| 4 | д. Чугунка | Замена труб в скважине | до 10.09.2011 |  |  | 40,0 |  | В.В. Шуваев |
| Ремонт водопроводных сетей |
| 5 | с. Новоильинка | Замена водопроводных труб (20 м.) по ул. Трифонова | до 01.09.2011 |  |  | 40,0 |  | В,Н. Викторов |
| Ремонт дорог |
| 6 | п. Б. Саровка | Восстановить профиль и произвести отсыпку гравием (частично): ул. Молодежную; ул. Лесную; ул. Октябрьскую. | до 30.09.2011 |  |  | 300,0 |  | В.В. Шуваев |
| 7 | д. Чугунка | Восстановить профиль и произвести отсыпку гравием (частично) ул. Советскую | до 30.09.2011 |  |  |  |  | О.В.Фатеева т. 27-1-36 |
| 8 | с. Новоильинка | Восстановить профиль и произвести отсыпку гравием (частично): ул. Береговую; дорогу на кладбище. | до 30.09.2011 |  |  |  |  | В.В. Шуваев |

План-график

выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период 2011-2012 годов

Приложение № 3 к распоряжению

рдминистрации Саровского сельского поселения от 19.05.2011 № 22

Состав

межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Викторов Александр Валентинович | Директор МУ «СКДЦ», председатель комиссии |
| Члены комиссии: |
| 2 | Фатеева Ольга Васильевна | Делопроизводитель администрации Саровского сельского поселения |
| 3 | Плотникова Татьяна Алексеевна | Директор МОУ «Саровская СОШ» |
| 4 | Шуваев Виталий Владимирович | Специалист Администрации поселения |

Приложение № 4 к распоряжению

администрации Саровского сельского поселения от 19.05.2011 № 22

Положение

о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов

1.  Межведомственная комиссия по  подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов (далее – комиссия) является совещательным органом, созданным для осуществления согласованных действий органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории Саровского сельского поселения по вопросам контроля за ходом подготовки объектов хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, органов местного самоуправления Саровского сельского поселения, настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Саровского сельского поселения (далее – поселение) к работе в ОЗП;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения плана подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП;

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в ОЗП объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса поселения, в том числе с выездом на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке  хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП. Их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в поселении.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать информацию у органов местного самоуправления поселения информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления поселения и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления поселения и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

2) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие один из членов комиссии в соответствии с поручением председателя.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на комиссии.

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация поселения.

- Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.